**软件开发计划评审检查单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查对象类型：√软件开发计划 □软件需求规格说明  □软件设计说明 □软件测试计划 | | | |
| 序号 | 类别 | 检查项说明 | 检查要点 |
| 1 | 完整性 | 软件开发计划是否完整，无缺漏 | 进度表与活动网络图是否充分体现了开发计划 |
| 2 | 完整性 | 人员分工是否完整覆盖了计划中的每一步 | 人员介绍和说明是否全面 |
| 3 | 完整性 | 工作量估计中是否考虑完全，是否有遗漏的工作 | 工作量估算表 |
| 4 | 完整性 | 是否充分想到了潜在的风险 | 风险管理章节的叙述 |
| 5 | 完整性 | 是否有对引用文件的说明 | 引用文件部分 |
| 6 | 完整性 | 是否有对项目时间的规划 | 项目时间规划部分 |
| 7 | 完整性 | 是否有软件开发计划的相关图表说明 | 开发进度表、活动网络图 |
| 8 | 完整性 | 时候有对软件开发环境的说明 | 软件开发环境部分 |
| 9 | 一致性 | 软件开发计划与人员任务分工是否一致 | 软件开发计划章节对于计划的描述  人员分工表对于分工的描述 |
| 10 | 一致性 | 工作量估算与软件开发计划是否一致，是否有软件开发计划中不存在的工作，或者有软件开发计划中定义的工作未完成 | 软件开发计划章节对于计划的描述  工作量估算表对于工作量的叙述 |
| 11 | 一致性 | 概念和术语定义和使用一致，统一规范、无歧义 |  |
| 12 | 一致性 | 软件移交计划与所定义的移交物是否一致 | 软件移交计划章节中的叙述  产品交付章节中定义的移交物 |
| 13 | 一致性 | 活动进度表与活动网络图是否一致 |  |
| 14 | 准确性 | 术语使用是否准确清晰 |  |
| 15 | 准确性 | 项目风险评估是否符合实际情况，无夸大，无遗漏 | 风险评估 |
| 16 | 准确性 | 软件开发环境的需求描述是否准确 | 软件开发环境 |
| 17 | 准确性 | 交付的产品描述是否准确 | 交付产品 |
| 18 | 规范性 | 是否按要求对版本修改情况进行了说明 | 版本修订情况说明部分 |
| 19 | 规范性 | 图、表、列项等是否规范 | 文档中的所有图表 |
| 20 | 规范性 | 文档格式是否满足该工程标准化模板要求 | 文档目录结构与标准化模板对比 |
| 21 | 规范性 | 修改记录内容、封面、页眉内容是否完整、一致 | 检查文档格式封面页眉等内容 |