**软件开发计划说明文档问题清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 校园二手交易平台 | | | | |
| 文档名称 | | 《校园二手交易平台开发计划》 | | 版本号 | V2.0[自评修改] | |
| 提交日期 | | 2016.10.16 | | 编制人 | 陈斌 | |
| 评审日期 | | 2016.12.04 | | 评审人 | 贾焕庭 | |
| 序号 | 问题位置 | | 问题描述 | | 严重性 | 处理意见 |
| 1 | 8.1《开发进度表》、5.1.1《软件开发过程》 | | 《开发进度表》和《软件开发过程》对于软件开发过程和进度的描述不一致 | | 轻微 | 对照软件开发过程完善开发进度表 |
| 2 | 2.5  8.1 | | 2.5项目完成的最后期限与8.1开发进度表描述不一致 | | 中等 | 在开发进度表中提前完成测试工作 |
| 3 | 风险管理 | | 对于各种风险的重要性和其出现的可能性大小以及出现之后的应对方案均没有提及，仅仅是罗列所有可能情况，实际意义不大 | | 严重 | 继续深入评估各种风险，列举可能性较大的风险，并给出解决方案 |